# Resumen de Requerimientos

* Ver si se puede hacer un alta masiva para listas de usuarios destinatarios. Ver cómo hacer con los grupos de mails.
* Las secciones se cargan a partir de un Excel que pasaron.
* Subir a intranet.
* Cuando se mandan comunicaciones a dos grupos destinatarios, si un mismo usuario está en ambas listas, controlar que no se mande dos mails al mismo usuario.
* Armar un entorno de prueba para pivotear el usuario para simular cómo varía la comunicación en esos usuarios (en cuanto a visualización).
* Fase 4: estadísticas para comunicaciones (corresponde al sector Estadísticas).
* Prioridades en el desarrollo de la fase 2:
  + Que se pueda cargar la comunicación y se pueda visualizar una vista previa con el pivoteo de usuario.
  + Que lleguen los mails a los usuarios destinatarios.
  + A quienes tienen el mail de destinatario, que acepten la comunicación y probar el logueo de esto.
* Las comunicaciones internas (del sistema nuevo) deben usar el mismo numerador que usa el sistema de comunicaciones viejo.
* Los envíos de mails, las aceptaciones de los mismos, etc… deben loguearse.